UMOWA Nr ……………

zawarta w dniu ......................... 2019 roku w Łodzi pomiędzy:

Miastem Łódź z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Łodzi w imieniu, którego działają:

………………………….           -   Wiceprezydent Miasta Łodzi

…………………………           -     Dyrektor Wydziału Edukacji
                                                  w Departamencie Spraw Społecznych UMŁ

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

zwaną dalej „Wykonawcą” reprezentowanego przez:

………………………………………– ………………………….

Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty w zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku, Prawo zamówień publicznych zawarto umowę o następującej treści.

§ 1

Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych polegających na :

WYDZIELENIU STREF POŻAROWYCH BUDYNKU Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich im. Wł. Grabskiego w Łodzi UL. AL. 1 MAJA 89 (działka P9-159/9) 
– PIWNICA – KLATKA  ZACHODNIA (detal 0A, 0D), KLATKA SCHODOWA GŁÓWNA (DETAL 0C), KLATKA SCHODOWA WSCHODNIA (DETAL 0B)

- Ogólny zakres robót:

Przebudowa fragmentu budynku Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich im. Wł. Grabskiego w Łodzi  przy ul. AL. 1 MAJA 89 (działka 159/9 w obrębie ewidencyjnym P9) zgodnie z projektem  architektoniczno – budowlanym polegającym na przebudowie klatek schodowych  oraz dostosowaniu długości przejść ewakuacyjnych zgodnie z decyzją MZ.5580.3.10.2019 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi – etap pierwszy piwnice.

- Szczegółowy opis przedmiotu:

Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej, która została opublikowana w formie plików PDF na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl zaś Zamawiający przekaże Wykonawcy powyższą dokumentację w formie papierowej najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy.

§ 2

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z:

- zamówieniem Zamawiającego, złożoną ofertą, obowiązującymi normami, przepisami prawa budowlanego, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, należytą starannością w ich wykonywaniu, bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją robót,

- dokumentacją projektową oraz SIWZ.

§ 3

- Przy wykonywaniu robót należy stosować materiały dopuszczone do obrotu i stosowania 
w budownictwie, posiadające stosowne aprobaty, certyfikaty, atesty.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania inspektorowi nadzoru w formie  pisemnej wyników badań, certyfikatów oraz deklaracji zgodności z Polskimi i  Europejskimi Normami na materiały i urządzenia przed ich wbudowaniem.

- Uzgodnienia dokonywane przez Wykonawcę z inspektorem nadzoru wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

- Sprawdzanie robót przez inspektora nadzoru nie ma wpływu na odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu ujawnionych wad w późniejszym terminie.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu wyrządzenia szkód osobom trzecim 
w  trakcie realizacji umowy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody i straty w robotach, materiałach 
i sprzęcie spowodowane przez niego przy wypełnianiu swoich zobowiązań umownych 
w trakcie realizacji robót budowlanych, oraz przy usuwaniu wad w okresie gwarancji.

§ 4

  - Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiałów własnych i na własny koszt dostarczy je 
na teren budowy.

  - Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania zaplecza budowy, zapewnienia miejsca gromadzenia odpadów i ich usunięcia oraz wykonania niezbędnego zabezpieczenia  prowadzonych prac, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa osób przebywających 
na terenie placówki. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody majątkowe 
i osobowe spowodowane swym działaniem lub zaniechaniem na zasadach ogólnych.

  - Wykonawca na bieżąco będzie usuwał zanieczyszczenia powstałe w trakcie wykonywania  prac budowlanych.

  - Wykonawca zobowiązuje się utrzymywać teren budowy w stanie wolnym 
od przeszkód komunikacyjnych oraz gromadzić wszelkie urządzenia pomocnicze 
i materiały w sposób nie powodujący kolizji.

  - Wykonawca wykona na własny koszt tymczasowe doprowadzenie wody 
i energii elektrycznej dla potrzeb budowy, zamontuje liczniki zużycia wody i energii 
oraz będzie ponosił koszty zużycia wody i energii w okresie realizacji robót.

  - Wykonawca winien realizować roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy 
w sposób, jak najmniej uciążliwy dla użytkowników obiektu, umożliwiający prawidłowe ich funkcjonowanie.

  - Harmonogram wykonywanych prac należy uzgodnić z Zamawiającym.

  - W przypadku prowadzenia robót budowlanych w trakcie sezonu grzewczego Wykonawca zabezpieczy dogrzanie pomieszczeń np. za pomocą nagrzewnic na własny koszt.

  - Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązuje się uporządkować miejsce realizacji robót 
 i przekazać je Zamawiającemu w terminie odbioru robót.

  - Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania pełnej dokumentacji odbiorowej (atesty, aprobaty, opinie, wyniki badań, karty gwarancyjne, instrukcje użytkowania i obsługi wszystkich zainstalowanych urządzeń i inne).

  - Wykonawca opracuje kompletne dokumentacje powykonawcze w ilości – 2 egzemplarze w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej zapisanej na nośniku CD lub DVD 
w systemie PDF i przekaże je zamawiającemu w dniu zawiadomienia Zamawiającego 
o zakończeniu robót budowlanych i gotowości do ich odbioru.

  - Wykonawca, bez dodatkowego wynagrodzenia, zobowiązuje się do usunięcia  odpadów powstałych w trakcie realizacji zamówienia (m.in. powstały materiał rozbiórkowy) poza teren robót, zgodnie z zapisami określonymi ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j.Dz. U. z 2019 r. poz. 701) z późniejszymi zmianami.

§ 5

- Wykonawca zgłosi na piśmie zakończenie wykonania robót oraz gotowość do odbioru robót.

- Podstawą do zgłoszenia przez Wykonawcę  gotowości odbioru robót jest faktyczne wykonanie robót, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru wykonanych robót w terminie 7 dni 
od daty zgłoszenia ich zakończenia.

- Zamawiający dokonuje odbioru z udziałem Wykonawcy, inspektora nadzoru inwestorskiego 
i użytkownika obiektu.

- Zamawiający sporządza protokół odbioru. Protokół podpisują strony umowy.

- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego istnienia wad w przedmiocie umowy,    Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia. Istniejące wady oraz termin ich usunięcia 
określa protokół odbioru.

- Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca, a okres ich usuwania nie przedłuża umownego   terminu zakończenia robót.

- Jeżeli Wykonawca  nie usunie ujawnionych wad w terminie wskazanym w protokole Zamawiający  może zlecić ich usunięcie innej osobie na koszt  i ryzyko Wykonawcy.

- Po usunięciu wad Zamawiający sporządza protokół odbioru końcowego, 
który podpisują strony umowy.

- Jeżeli w protokole odbioru nie stwierdzono wad w wykonaniu przedmiotu umowy protokół, 
o którym mowa w ust. 6, jest protokołem końcowym.

- Data podpisania protokołu odbioru końcowego jest terminem wykonania umowy.

- Wykonawca ma obowiązek informowania inspektora nadzoru o wykonaniu robót ulegających zakryciu wpisem do dziennika budowy. Inspektor nadzoru dokona ich odbioru w terminie trzech dni.

( 6

Strony ustalają, że brak znajomości rzeczywistego stanu terenu będącego placem robót stanowić będzie ryzyko Wykonawcy w aspekcie ewentualnego ustalenia jego odpowiedzialności 
z tytułu nienależytego wykonania umowy. Zastrzeżenia zgłoszone przez Wykonawcę po podpisaniu umowy dotyczące terenu robót, nie będą stanowiły podstawy do dochodzenia roszczeń od Zamawiającego oraz do żądania przez Wykonawcę przesunięcia terminu zakończenia robót.

§ 7

  - Za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe na kwotę netto: …………. PLN, plus podatek VAT ……..%, co stanowi kwotę brutto: …………………. PLN (słownie: ………………….. ……/100 PLN), zgodnie z kserokopią formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1.

  - W wynagrodzeniu, o którym mowa w ustępie 1 zawarte są wszystkie koszty Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym również koszty prac pomocniczych niezbędnych do wykonania zakresu umownego.

  - Zaplata wynagrodzenia umownego następować będzie na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę za wykonanie prac określonych w § 1.

  - Zamawiający zobowiązany jest dokonać zapłaty w ciągu 30 dni licząc od następnego dnia 
po otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury.

  - Podstawą wystawienia faktury jest podpisany bez zastrzeżeń protokół, o którym mowa w § 6 ust. 11.

  - W fakturze wystawionej na Zamawiającego przez Wykonawcę należy 
jako płatnika podać:

Miasto Łódź

ul. Piotrkowska 104

90-926 Łódź

NIP: 7250028902

  - Faktury należy dostarczyć na adres:

Urząd Miasta Łodzi

Departament Spraw Społecznych

Wydział Edukacji

ul. Krzemieniecka 2 B

94-030 Łódź

  - Wykonawca ma możliwość przesłania przesłania drogą elektroniczną ustrukturyzowanej faktury elektronicznej w rozumieniu ustawy o elektronicznym fakturowaniu.

  - W przypadku gdy Wykonawca skorzysta z możliwości przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, wówczas zobowiązany jest do skorzystania z Platformy Elektronicznego Fakturowania udostępnionej na stronie internetowej https://efaktura.gov.pl.

  - Zasady związane z wystawieniem ustrukturyzowanych faktur elektronicznych i innych ustrukturyzowanych dokumentów określa ustawa o elektronicznym fakturowaniu oraz akty wykonawcze.

  - 1. W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z usług brokera Infinite IT Solutions, wpisując dane nabywcy:

- w sekcji NIP należy wpisać NIP Miasta: 7250028902,

- jako typ numeru PEPPOL należy wybrać NIP,

- w polu Numer PEPPOL należy wpisać NIP własny Urzędu: 7252072586.

11.2. W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z usług brokera PEFexpert, wpisując dane nabywcy.

- w sekcji Identyfikator podatkowy należy wpisać NIP Miasta: 7250028902,

- Jako Rodzaj adresu PEF należy wybrać NIP,

- w polu numer adresu PEF należy wpisać NIP własny Urzędu: 7252072586.

W obu ww. przypadkach sekcja Odbiorca powinna być wypełniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru towaru/usługi.

  - Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o wystawieniu faktury na Platformie Elektronicznego Fakturowania – na poniższego maila: kontakt@zseth.elodz.edu.pl

§ 8

## Termin realizacji przedmiotu umowy: do dnia 10.12.2019

    - Teren robót Zamawiający przekaże w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.

§ 9

- Zamawiający zapewnia nadzór inwestorski.

- Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: ………………………………..

- Kierownik budowy będzie działać w granicach umocowania określonego przepisami ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) tj. DzU 2019 
poz 1186 z późniejszymi zmianami.

- Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu uprawnienia budowlane kierownika budowy, o których mowa w ustępie 2 i 3.

- Zamawiający ma prawo żądać zmian kierownictwa budowy, pracowników, 
o ile będzie to związane z potrzebą zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji tych żądań.

§ 10

- W razie niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

        - za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia,

        - za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorach oraz w okresie gwarancji 
lub rękojmi przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 – w wysokości 0,1% wynagrodzenia całkowitego brutto określonego w § 8 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia, licząc od ustalonego terminu usunięcia wad,

        - w przypadku odstąpienia przez którąkolwiek ze stron od umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy - w wysokości 20% wynagrodzenia całkowitego brutto określonego 
w § 8 ust. 1.

        - w przypadku nie przedłożenia dowodu przedłużenia zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia w trybie § 16 ust. 3 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 
w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 
przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar z wynagrodzenia oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

§ 11

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności 
w następujących przypadkach:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni

od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy 
(art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych).

- w przypadku realizacji zamówienia w sposób niezgodny z umową, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do usunięcia naruszeń i bezskutecznym upływie terminu wskazanego w wezwaniu,

- zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub otwarto likwidację przedsiębiorstwa Wykonawcy.

2. W wypadku odstąpienia od umowy strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiającego, sporządza protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym 
na koszt tej strony, która odstąpiła od umowy,

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbiór prac przerwanych oraz prac zabezpieczających.

3. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca 
nie odpowiada, obowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

4.  W przypadku odstąpienia od umowy z powodów zależnych od Wykonawcy,   Zamawiający  zastrzega sobie prawo zaliczenia wynagrodzenia z tytułu wykonanych prac na poczet zastrzeżonych w umowie kar pieniężnych.

5. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać przyczyny odstąpienia. W przypadku nieodebrania pisma zawierającego oświadczenie (zarówno w przypadku odmowy odebrania jak i pozostawienia awiza), strony przyjmują, że oświadczenie zostało skutecznie złożony z upływem siódmego dnia od daty odmowy odbioru lub pozostawienia awiza w skrzynce pocztowej adresata. W takim przypadku strona składająca oświadczenie po otrzymaniu informacji o jego nieodebraniu prześle dodatkowo na adres poczty elektronicznej drugiej strony skan w formie pliku PDF zawierający obraz oświadczenia.

§ 12

- Wykonawca może zlecić Podwykonawcy/om wykonanie części przedmiotu zamówienia wskazanego w ofercie, z podaniem nazw firm tych podwykonawców.

- Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia może zmienić lub zrezygnować 
z podwykonawcy. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania 
o udzielenie zamówienia.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy w terminie nie późniejszym niż 14 dni 
od zawarcia umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej 
z projektem umowy.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy,

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

- niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

- gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni.

- Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do przedłożonej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 5.

- Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 9, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 umowy.

- Przepisy ust. 1–10 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 12, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- W przypadku bezpośredniej zapłaty Zamawiający poinformuje o tym fakcie Wykonawcę.  Wykonawca może zgłosić pisemne uwagi dotyczące zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

  - nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

  - złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

  - dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 12, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 12, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez zamawiającego.

- Wykonawca zapłaci kary umowne:

a) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości: 1% należnego wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1,

b) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości  0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1,

c) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust.1,

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 0,5 %  wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust.1.

§ 13

  - Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy 
w stosunku do treści oferty Wykonawcy, w zakresie:

- działania siły wyższej, za które uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu umowy, a których strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w terminie, w tym wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających prowadzenie robót (np. intensywne opady śniegu, deszczu, temperatury poniżej -5oC),

- w przypadku technicznego, technologicznego i organizacyjnego braku możliwości wykonywania określonych prac w danym okresie roku (np. brak możliwości wymiany instalacji c.o. w sezonie grzewczym, brak możliwości przeniesienia dzieci, itp.),

- ujawnienia się w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia wad w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy w terminie.

  - Podstawą dokonania zmian, o których mowa w ust. 1 lit. a)  b) oraz lit c) będzie, obustronnie podpisana ze strony Wykonawcy i Zamawiającego, notatka służbowa określająca wystąpienie okoliczności uzasadniających wprowadzenie zmiany terminu.

§ 14

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonanego przedmiotu umowy 
na okres ……………………..lat.

- Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego udzielenie gwarancji na przedmiot umowy.

- Dokument, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca składa w siedzibie Zamawiającego najpóźniej w dniu odbioru końcowego (bez uwag).

- Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady jest równa okresowi gwarancji.

- Bieg okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady zaczyna się liczyć od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego bez usterek.

- Szczegółowe zasady gwarancji jakości i rękojmi przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej umowy.

§ 15

  - Wykonawca ma zawartą polisę OC od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w kwocie nie mniejszej niż 500.000,00 złotych i dostarczył ją Zamawiającemu w dniu podpisania umowy. Polisa OC stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

  - Jeżeli polisa OC wystawiona zostanie na okres krótszy niż okres na jaki zawarto umowę, Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić Zamawiającemu nie później niż 30 dni przed upływem terminu obowiązywania polisy OC, dokumenty potwierdzające przedłużenie jej obowiązywania.

  - W razie nieprzedłużenia polisy OC przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo zawarcia umowy ubezpieczenia na rzecz Wykonawcy, a koszty tego ubezpieczenia potrącone zostaną z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 16

Strony wyłączają dopuszczalność cesji praw wynikających z niniejszej Umowy chyba 
że Zamawiający wyrazi na to zgodę w aneksie do Umowy sporządzonym w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 17

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy 
o finansach publicznych.

§ 18

Ewentualne spory powstałe na tle realizacji umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 19

Załącznikami do niniejszej umowy są:

- kserokopia formularza ofertowego, stanowiąca załącznik Nr 1,

- Polica OC stanowiąca załącznik nr 2,

- warunki gwarancji jakości i rękojmi na wykonane roboty budowlane stanowiące 
załącznik Nr 3,

- Dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowiący 
załącznik nr 4.

§ 20

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: 1 egzemplarz dla Wykonawcy, 
2 egzemplarze dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY					    		            WYKONAWCA

Załącznik  nr 3

Karta gwarancyjna na roboty budowlane

sporządzona w dniu ..................................................

1. Zamawiający: Miasto Łódź, Urząd Miasta Łodzi z siedzibą ul. Piotrkowska 104, 
90-926 Łódź

2. Wykonawca: ………………………………………………………………….

3. Przedmiot umowy:

Wykonanie robót  budowlanych polegających na wydzieleniu stref pożarowych budynku Zespołu Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich im. Wł. Grabskiego w Łodzi ul. Al. 1 Maja 89
 (działka p9-159/9) – piwnica – klatka  zachodnia (detal 0A, 0D), klatka schodowa główna (detal 0C), klatka schodowa wschodnia (detal 0B)

4. Data odbioru końcowego: ………………….. r.

5. Ogólne warunki gwarancji jakości.

  - Wykonawca oświadcza, że objęty niniejszą kartą gwarancji i rękojmi przedmiot gwarancji i rękojmi został wykonany zgodnie z umową, dokumentacją projektową 
i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno - budowlanymi.

  - Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robot.

  - Okres gwarancji i rękojmi wynosi ….. lat, licząc od dnia podpisania 
przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń.

  - Strony ustalają pierwszy przegląd w okresie gwarancji jakości i rękojmi po upływie pierwszego roku, a następne po upływie każdego roku. Z przeprowadzonego przeglądu wykonanych robót strony sporządzą protokół, w którym wyszczególnią ewentualne wady i usterki określając jednocześnie termin ich usunięcia.

  - Wykonawca obowiązany jest usunąć w ustalonym, zgodnie z pkt 5.9 terminie na  własny koszt wady stwierdzone w protokole z przeglądu oraz powstałe z jego winy wady wykonanych robót ujawnione w okresie gwarancji jakości.

  - Jeżeli wady nie zostaną usunięte w ustalonym terminie, Zamawiający niezależnie 
od dochodzonych kar umownych, będzie uprawniony do zlecenia usunięcia wad innemu wykonawcy, a koszty usunięcia wad poniesie Wykonawca. Zamawiający będzie uprawniony do potrącenia równowartości tych kosztów z wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

  - Po upływie okresu gwarancji jakości i rękojmi, Zamawiający wyznaczy termin odbioru pogwarancyjnego.

  - O wykryciu wady w okresie gwarancji Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie w terminie 7 dni roboczych od dnia stwierdzenia wystąpienia wady.

  - Ustala się następujące terminy usunięcia wad:

a) jeśli wada uniemożliwia zgodne z obowiązującymi przepisami użytkowanie urządzenia – do 1 dnia roboczego od chwili zawiadomienia,

b) w pozostałych przypadkach, w terminie uzgodnionym w protokole spisanym przy udziale obu stron (jednakże nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych) od chwili zawiadomienia.

  - Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

  - W przypadku opóźnienia w usuwaniu wad, dłuższego niż podanego w pkt 5.9. lit. b), Zamawiający może zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

  - Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji jakości wady powstałe na skutek:

- siły wyższej,

- szkód wynikłych z winy Zamawiającego oraz z normalnego zużycia technicznego,

- szkód powstałych na skutek działania osób trzecich.

5.13.		W celu umożliwienia kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usunięcia Zamawiający zobowiązuje się do przechowania otrzymanej w dniu odbioru końcowego dokumentacji powykonawczej i protokołów odbioru robót przez ………………. miesięcy.

5.14.		Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował 
w czasie prac nad usuwaniem wad i usterek.

5.15.	W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca i Zamawiający zobowiązani 
są do pisemnego wzajemnego zawiadomienia w terminie 7 dni o:

1) zmianie adresu lub firmy,

2) zmianie osób reprezentujących strony,

3) ogłoszeniu upadłości Wykonawcy,

4) ogłoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy.

WYKONAWCA